🌺Jane’s Pages

Telf: 11 4406 5940

Email: [rossianiv@gmail.com](mailto:rossianiv@gmail.com)

**Presupuesto**

Fecha: 14/09/2022

A quien corresponda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Unidad | Total |
| 1 | Diseño | 80 | 500 $ (arg) | Hrs | 40.000$ |
| 2 | Desarrollo | 120 | 800$ (arg) | Hrs | 96.000$ |

**Subtotal sin Iva 136.000$**

**Iva 21% 28.560$**

**Total 164.560$**

Validez hasta el 24/09/2022

La cantidad de horas de implementación va a depender de los resultados del diseño.

Aceptado el presupuesto por el diseño, se llevará a cabo un Gantt donde quedan registrados fecha de entrega parcial y fecha de entrega final en donde el cliente va a poder brindar Feedback al respecto para realizar las respectivas modificaciones. Validado el diseño final, se pasará un nuevo presupuesto dejando el valor aceptado a la fecha.

Les saluda atentamente

Jane Vargas

|  |  |
| --- | --- |
| 🌺Jane’s Pages | Telf: 11 4406 5940  Email: [rossianiv@gmail.com](mailto:rossianiv@gmail.com) |

*Detalles del servicio*

**Objetivos**

Crear página web responsive que muestre información de un grupo musical, discografía, historia, contacto. Contará con un Index y otras 23 páginas html mas

**Plataformas y herramientas de Desarrollo**

Desarrollo y diseño con html, css, scss.

Uso de VisualStudioCode, GIT, NodeJS

**Fases de desarrollo**

Fase1: Creación de wireframe y estructura del proyecto

Fase 2: Diseño de maquetacion y desarrollo de las 24 html

Fase 3: Se agrega css y scss a todas las páginas html

Fase 4: Se agrega funcionalidades

Fase 5: Se testea

Fase 6: Se realizan pruebas de alojamiento en el servidor.

Fase 7: Se entrega producto final

**El alojamiento**

Alojamiento Privado

**Plazo de entrega**

3 meses

**Garantía**

1 mes a partir de la entrega del producto final

**Formas de pago**

Transferencia al cbu: 01646453125151212316

**Licencia y propiedad intelectual**

Registro de dominio a nombre de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular del hosting:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_